ГЛАВА

Талдомского городского округа Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.05.2019г. № 1031

О внесении изменений в муниципальную

программу Талдомского городского

округа Московской области  «Содержание и развитие

инженерной инфраструктуры и

энергоэффективности».

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и на основании   постановлений   главы Талдомского городского округа  от 20.11.2018 года   № 2173 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского городского округа» и внесение изменений в постановление правительства Московской области от 15.01.2019 № 3/1 «Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу Талдомского городского округа Московской области  «Содержание и развитие  инженерной инфраструктуры и  энергоэффективности» на 2019-2024гг, утвержденную постановлением Главы Талдомского городского округа от 19.03.2019г. № 502 «Об утверждении муниципальной программы Талдомского городского округа Московской области «Содержание и развитие  инженерной инфраструктуры и  энергоэффективности» на 2019-2024гг. (Приложение 1).

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

- Пресс-секретарю главы Талдомского городского округа Быковой Е.Б. обеспечить официальное опубликование настоящего постановления на официальном сайте администрации Талдомского городского округа Московской области (http://taldom-okrug.ru/).

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Талдомского городского округа Мухаммийзянова М.М.

Глава Талдомского городского округа                                               В.Ю. Юдин

Приложение №1

Утверждена постановлением

Главы Талдомского муниципального района

от 19.03.2019г. № 502

с внесением изменений

От 29.05.2019г. № 1031

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу Талдомского городского округа

«Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

1.В разделе «I. Паспорт муниципальной программы Талдомского городского округа

«Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»  изложить в следующей редакции:

1. Паспорт муниципальной программы Талдомского городского округа

«Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2019-2024гг.

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Талдомского городского округа М.М. Мухаммийзянов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Отдел строительства, отдел ЖКХ администрации Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение населения чистой водой, надежное обеспечение организаций и населения Талдомского городского округа энергоресурсами при рациональном их использовании и эффективном функционировании субъектов энергетического комплекса. |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1. Чистая вода. 2. Системы водоотведения. 3. Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами. 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 5. Развитие газификации. |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Всего: в том числе: | 223 076,84 | 198 251,84 | 24 825,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 176 507,94 | 157 442,94 | 19 065,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 40 520,90 | 37 585,90 | 2 935,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 6 048,0 | 3 223,0 | 2 825,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. В разделе VI «Подпрограмма II «Системы водоотведения» к муниципальной программе «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» изложив в новой редакции:

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел ЖКХ Администрации Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  | Всего: в том числе: | 24 653,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 653,30 |
|  | Средства бюджета Московской области | 22 187,94 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 187,94 |
|  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 2 465,36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 465,36 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1) В позицию «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации» подраздела 6 изложив в новой редакции:

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.) * | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 1.1. | Мероприятие 1.1. Реконструкция/модернизация очистных сооружений производительностью 4000 куб. м/сутки, расположенных в городском поселении Вербилки Талдомского городского округа Московской области (в том числе технологическое присоединение) | Итого | 2019-2024 гг. | 24 653,30 | 24 653,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Талдомского городского округа, отдел ЖКХ Талдомского городского округа, отдел Строительства Талдомского муниципального района | Очистка сточных вод на Территории Талдомского городского округа Московской области |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 22 187,94 | 22 187,94 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 2 465,36 | 2 465,36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Приложение №2

к подпрограмме «Очистка сточных вод»

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности Талдомского городского округа,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 2.1 «Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод в п. Вербилки Талдомского городского округа»  Подпрограммы «Очистка сточных вод»

| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/ реконструкции/ объектов муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | Профинансировано на 01.01.2018**, тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя средств Талдомского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод в г.п.Вербилки Талдомского городского округа Московской области | 2019 | 4000м3/сут | 24 653,30 | 2019г. | Итого: | 24 653,30 | 24 653,30 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 22 187,94 | 22 187,94 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 2 465,36 | 2 465,36 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | Всего: | 24 653,30 | 24 653,30 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 22 187,94 | 22 187,94 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 2 465,36 | 2 465,36 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

2) В позицию «Форма предоставления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Очистка сточных вод» изложив в новой редакции:

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Очистка сточных вод» | Средства бюджета Московской области, Средства бюджета Талдомского городского округа | Определяется на основании проектно-сметной документации и затратными методами | Всего: 24 653,30 тыс.руб. 2019 год – 24 653,30 тыс.руб. 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год - 0,00 тыс.руб. 2022 год - 0,00 тыс.руб. 2023 год - 0,00 тыс.руб. 2024 год - 0,00 тыс.руб. | 0 |
| Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция/модернизация, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистных сточных вод на территории пос. Вербилки Талдомского городского округа Московской области | Средства бюджета Московской области, Средства бюджета Талдомского городского округа | Определяется на основании проектно-сметной документации и затратными методами | Всего: 24 653,30 тыс.руб. 2019 год – 24 653,30 тыс.руб. 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год - 0,00 тыс.руб. 2022 год - 0,00 тыс.руб. 2023 год - 0,00 тыс.руб. 2024 год - 0,00 тыс.руб. | 0 |
| Мероприятие 1.1. Реконструкция/модернизация очистных сооружений производительностью 4000 куб. м/сутки, расположенных в городском поселении Вербилки Талдомского городского округа Московской области (в том числе технологическое присоединение) | Средства бюджета Московской области, Средства бюджета Талдомского городского округа | Определяется на основании проектно-сметной документации и затратными методами | Всего: 24 653,30 тыс.руб. 2019 год – 24 653,30 тыс.руб. 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год - 0,00 тыс.руб. 2022 год - 0,00 тыс.руб. 2023 год - 0,00 тыс.руб. 2024 год - 0,00 тыс.руб. | 0 |

3.В разделе IX «Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»  муниципальной программы  "Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности "

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел ЖКХ администрации Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  | Всего: в том числе: | 162 615,54 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 162 615,54 |
|  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 27 360,54 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 360,54 |
|  | Средства бюджета Московской области | 135 255,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135 255,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1) В позицию «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации» подраздела 9 изложив в новой редакции:

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.) * | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 1.4. | Мероприятие 1.4. Приобретение и установка оборудования для котельной в селе В-Двор Талдомского городского округа | Итого | 2019-2024 гг. | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Талдомского городского округа, отдел ЖКХ Талдомского городского округа, ресурсоснабжающие организации | Приведение в рабочее состояние объектов коммунальной инфраструктуры |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие2.1. Расходы на изготовления схем тепло-, водоснабжения и водоотведения на территории Талдомского городского округа | Итого | 2019-2024 гг. | 1 880,00 | 1 880,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Талдомского городского округа, отдел ЖКХ Талдомского городского округа | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения Талдомского городского округа Московской области |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 1 880,00 | 1 880,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 3.1. Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной производительностью 11,0МВт по адресу: Талдомский район, пос.Северный, ул.Садовая, д.12 (в том числе ПИР). | Итого | 2019-2024гг. | 70 829,62 | 70 829,62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Талдомского городского округа, отдел ЖКХ, отдел Строительства Талдомского городского округа | Обеспечение населения и повышение надежности качества теплоснабжения |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 63 963,00 | 63 963,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 6 866,62 | 6 866,62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.1. | Мероприятие 4.1. Строительство дренажной системы (в т.ч. ПИР) по адресу: Талдомский район, пос.Запрудня, ул.Приозерная. | Итого | 2019-2024гг. | 20 200,00 | 20 200,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Талдомского городского округа, отдел ЖКХ, отдел Строительства Талдомского городского округа |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 17 594,00 | 17 594,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 2 606,00 | 2 606,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

4.В разделе X «Перечень мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» изложив в новой редакции:

Приложение №2

к подпрограмме «Создание условий для обеспечения

качественными жилищно-коммунальными услугами»

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности Талдомского городского округа,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 3.1 «Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной производительностью 11,0МВт по адресу: Талдомский район, пос.Северный, ул.Садовая, д.12 (в том числе ПИР).»

| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/ реконструкции/ объектов муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | Профинансировано на 01.01.2018**, тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя средств Талдомского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной производительностью 11,0МВт по адресу: Талдомский район, пос.Северный, ул.Садовая, д.12 (в том числе ПИР). | 2019 | 11,0МВт | 70 829,62 |  | Итого: | 70 829,62 | 70 829,62 | 0,0 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 63 963,00 | 63 963,00 | 0,0 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 6 866,62 | 6 866,62 | 0,0 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | Всего: | 70 829,62 | 70 829,62 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 63 963,00 | 63 963,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 6 866,62 | 6 866,62 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Приложение №3

к подпрограмме «Создание условий для обеспечения

качественными жилищно-коммунальными услугами»

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности Талдомского городского округа,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 3.1 «Строительство дренажной системы (в т.ч. ПИР)

по адресу: Талдомский район, пос.Запрудня, ул.Приозерная.»

| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/ реконструкции/ объектов муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | Профинансировано на 01.01.2018**, тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Наименование главного распорядителя средств Талдомского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Строительство дренажной системы (в т.ч. ПИР) по адресу: Талдомский район, пос.Запрудня, ул.Приозерная. | 2019 |  | 20 200,00 | 0,0 | Итого: | 20 200,00 | 20 200,00 | 0,0 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 17 594,00 | 17 594,00 | 0,0 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 2 606,00 | 2 606,00 | 0,0 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | Всего: | 20 200,00 | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 17 594,00 | 17 594,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 2 606,00 | 2 606,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

5.В разделе XI  «Форма представления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы изложив в новой редакции:

| Наименование мероприятия подпрограммы* | Источник финансирования** | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия *** | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам**** | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия***** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 3. | Средства бюджета Талдомского городского округа | Объём финансирования определён проектно-сметным и затратным методами | Всего: - 162 615,54 тыс. руб. 2019 год – 162 615,54 тыс.руб. 2020 год – 0 тыс.руб. 2021 год – 0 тыс.руб. 2022 год – 0 тыс.руб. 2023 год – 0 тыс.руб. 2024 год – 0 тыс.руб. | 0 |