ГЛАВА

Талдомского городского округа Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.12.2018г. № 2520

Об утверждении муниципальной программы Талдомского городского округа «Архитектура и градостроительство Талдомского городского округа» на 2019-2024 годы.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и на основании постановлений главы Талдомского городского округа от 20.11.2018 года № 2173 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского городского округа», от 12.12.2018 года № 2360 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Талдомского городского округа»,

постановляю:

- Утвердить муниципальную программу Талдомского городского округа «Архитектура и градостроительство Талдомского городского округа» на 2019-2024 годы».

- Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

- Пресс-секретарю главы Талдомского городского округа Быковой Е.Б. обеспечить официальное опубликование настоящего постановления на официальном сайте администрации Талдомского городского округа (taldom-okrug.ru).

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации Талдомского городского округа В.Ю. Барютина.

Глава Талдомского городского округа                                                            В.Ю.Юдин

I-Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство Талдомского городского округа в 2019-2024 г.г.» разработана в соответствии с постановлениями Главы Талдомского городского округа от 20.11.2018 г. № 2173 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского городского округа»

- Современные проблемы Талдомского городского округа в сфере архитектуры и градостроительства

Существующая в администрации Талдомского городского округа градостроительная документация - проект районной планировки и генеральные планы поселков, входящих в состав района - была утверждена в 2018году. Данная градостроительная документация имеет расчетный срок реализации 5 лет.

Изменение наименования Талдомского муниципального района на городской округ влечёт за собой внесение изменений в градостроительную документацию.

Исключение градостроительных технологий планирования развития территорий из хозяйственной деятельности при формировании инвестиционных программ и проектов приводит к утрате эффективности принимаемых управленческих решений и к снижению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Утвержденная градостроительная документация создаст условия для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

Разработка архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательного облика Талдомского городского округа, по созданию и развитию пешеходных зон и улиц позволит создать в них комфортную, эстетически полноценную, общедоступную среду жизнедеятельности и гостеприимную инфраструктуру, достичь комплексного использования рекреационно-досугового потенциала территорий общего пользования и в дальнейшем совершенствовать работу, направленную на повышение качества жизни населения, расширение возможностей развития туризма.

- Цели муниципальной программы

Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого градостроительного развития Талдомского городского округа, формирование рациональных систем расселения, социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктур, создание безопасной, экологически чистой, благоприятной среды жизнедеятельности, повышение уровня архитектурнохудожественной выразительности застройки городов и других поселений.

- Характеристика основных мероприятий муниципальной программы.

В мероприятиях программы предусмотрено утверждение внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского округа. До утверждения данные градостроительные документы проходят процедуру публичных слушаний и

выносятся на утверждение на Совет депутатов Талдомского городского округа.

В целях формирования благоприятной среды жизнедеятельности, повышения уровня архитектурно-художественной выразительности застройки городов и других поселений предусмотрено мероприятие по разработке архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательного облика городского округа, по созданию и развитию пешеходных зон и улиц. Специализированные проектные организации по разработке данных концепций определяются путем проведения конкурса. Варианты концепций рассматриваются на Градостроительном совете при Главе Талдомского городского округа.

- Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и методика расчета значений показателей эффективности программы.

Основными ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы являются:

1.Наличие утвержденного генерального плана Талдомского городского округа в 2019 году.

- Наличие утвержденных правил землепользования и застройки Талдомского городского округа в 2019 году.

- Наличие утвержденных документов территориального планирования позволит определить приоритеты пространственного развития Талдомского городского округа, определить структуру и перечень необходимых мероприятий, обеспечивающих реализацию политики пространственного развития Талдомского городского округа по определению зон планируемого размещения объектов (линейных, нелинейных) местного значения.

- Наличие в Талдомском городском округе архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательного облика Талдомского городского округа по созданию и развитию пешеходных зон и улиц в 2019-24 годах.

В качестве источника информации используются решения Совета Депутатов Талдомского городского округа Московской области.

- Наличие в городском округе пешеходных зон и улиц в 2019 - 2024 г.

- Наличие концепции городской навигации в 2019 - 2024 г.

- Наличие рекламно-информационного облика территорий Талдомского городского округа.

- Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы.

Утверждение внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Талдомского городского округа осуществляется в пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность администрации Талдомского городского округа.

Объем финансирования мероприятий по разработке архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательного облика населенных пунктов Талдомского городского округа, созданию и развитию пешеходных зон и улиц.

- Оценка преимуществ и рисков, возникающих при реализации муниципальной программы.

Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с 2019 по 2024 годы обеспечит минимизацию усугубления существующих проблем, даст возможность Талдомскому городскому округу выйти на целевые параметры развития и решения задач в сфере архитектуры и градостроительства.

Вместе с тем, использование программно-целевого сценария не гарантирует возникновение определенных рисков в ходе реализации программы под воздействием соответствующих факторов.

В числе рисков, которые могут возникнуть при реализации программы:

невыполнение мероприятий в установленные сроки по причине несогласованности действий муниципальных заказчиков программы и исполнителей мероприятий программы;

неполное предоставление средств из запланированных источников;

организационные риски при необеспечении необходимого взаимодействия участников решения программных задач.

В целях обеспечения управления рисками муниципальный заказчик муниципальной программы организует мониторинг реализации мероприятий программы и на основе результатов мониторинга вносит необходимые предложения координатору муниципальной программы для принятия соответствующих решений, в том числе по корректировке параметров муниципальной программы.

- Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий подпрограмм с муниципальным заказчиком муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы организует работу, направленную на:

- координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечение согласования проекта постановления Главы Талдомского городского округа об утверждении муниципальной программы и внесение его в установленном порядке на рассмотрение Главе Талдомского городского округа;

- организацию управления муниципальной программой;

- создание, при необходимости, комиссии (рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

- реализацию муниципальной программы;

- достижение цели и планируемых результатов реализации муниципальной программы;

- утверждение Дорожных карт.

Муниципальный заказчик муниципальной программы:

- разрабатывает муниципальную программу;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

- обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации подпрограмм;

- формирует проекты адресных перечней, предусмотренных пунктами 12.1,12.2 раздела III Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского городского округа (далее — Порядок), а также предложения по внесению в них изменений;

- согласовывает Дорожные карты и отчёты об их исполнении;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

- вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с пунктом 48 Порядка. По решению муниципального заказчика программы введение информации в подсистему ГАСУ МО может осуществляться муниципальным заказчиком подпрограммы и (или) ответственным за выполнение мероприятия;

- размещает на официальном сайте администрации Талдомского городского округа в сети Интернет утвержденную муниципальную программу;

- обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность ее реализации;

- представляет координатору муниципальной программы годовые отчеты, предусмотренные подпунктом «б» подпункта 1 и подпунктом 2 пункта 48 Порядка;

- согласовывает в подсистеме Г АСУ МО «Дорожные карты», внесение в них изменений и отчеты об их исполнении. Муниципальный заказчик подпрограммы:

- разрабатывает подпрограмму;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

- осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;

- осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;

- готовит и представляет муниципальному заказчику программы предложения по формированию перечней, предусмотренных пунктами 12.1, 12.2 Порядка, и внесению в них изменений;

- формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их исполнении. По решению муниципального заказчика подпрограммы введение информации в ГАСУ МО может осуществляться ответственным за выполнение мероприятия.

Ответственный за выполнение мероприятия:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

- готовит предложения по формированию перечней, предусмотренных пунктами 12.1, 12.2 раздела III Порядка, и направляет их муниципальному заказчику подпрограммы;

- направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию "Дорожных карт".

Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Талдомского городского округа, бюджета Московской области и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников. Муниципальный заказчик программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы.

- Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Талдомского городского округа

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы формирует в подсистеме ГАСУ-

- Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

а) оперативный отчет о реализации мероприятий, который содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и

фактически достигнутых значений планируемых результатов реализации муниципальной программы,

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Форма оперативного отчета о реализации мероприятий утверждается нормативным правовым актом администрации Талдомского городского округа.

б).оперативный  (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования,

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

- Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки

эффективности реализации муниципальной программы, который содержит.

а)	аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной прогрммы

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;

б)	таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджета Талдомского городского округа и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной

программы источников по каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе,

по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения

дальнейшей реализации;

по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не достигшим

приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

- Методика расчета раздела № 27.3 «Рекламно-информационный облик территорий Московской °области показателя

«Территория для жизни (Благоустройство территорий муниципальных образовании: улиц, общественных пространств

пешеходных улиц, скверов, парков)» рейтинга оценки эффективности работы органов местного самоуправления

Московской области

- Под территориями Московской области понимаются пристанционные территории ж/д станций и платформ общего пользования

вылетные магистрали, главные улицы и др.

- Количество некондиционных объектов, находящихся на конкретной территории, определяется при создании Главархитектурой МО

совместно с администрацией муниципального образования «Альбома мероприятий по приведению в порядок территории» при

обнаружении нарушений Архитектурно-художественного регламента рекламно-информационных конструкций.

№ 31РВ-72, либо при обнаружении самовольно установленных

Рекламно-информационных конструкций.

| № п/п | Критерии оценки | Расчетный квартал | Макс. кол-во баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие согласованных Главархитектурой МО «Альбомов мероприятий по приведению в порядок территории» | I | 1,5 |
| 2. | Наличие утверждённого главой муниципального образования плана-графика реализации работ, сроком: IV квартал 2017 года | I - II | 1,5 |
| 3. | Приведение территорий в соответствие с «Альбомами мероприятий по приведению в порядок территории» | I - IV | 14 |
| 4. | Совершенствование нормативной базы по согласованию установки средств размещения информации | I - IV | 3 |

Расчет значения по разделу «Рекламно-информационный облик территорий Московской области».

(А* 1,5) + (D * 1,5)

k+ (W* 14)+ N, где W=

У

I- итоговый балл по подразделу «Устранение нарушений рекламно-информационного облика территорий Московской области – A-количество согласованных Главархитектурой МО «Альбомов мероприятий по приведению в порядок территорий; максимальное

возможное количество альбомов определяется коэффициентом k;

D - количество утверждённых главой муниципального образования планов-графиков реализации работ, максимальное возможное

количество планов-графиков определяется коэффициентом k;

W- доля приведенных в порядок объектов от общего количества выявленных некондиционных объектов,

N - наличие нормативно-правовых актов, в сфере установки вывесок (средств размещения информации), утвержденных согласно

типовым и модельным регламентам/порядкам Главархитектуры Московской области, количество баллов за наличие НПА – 3 балла;

х - количество приведенных в порядок некондиционных объектов;

у - количество выявленных некондиционных объектов, согласно «Альбомам мероприятий по приведению в порядок  территорий

к — необходимое количество территорий Московской области, определенное для каждой категории муниципальных образований

- категория (от 150 тыс. жителей и выше) - 8 территорий;

- категория (от 50 до 150 тыс. жителей) - 6 территории;

- категория (до 50 тыс. жителей) - 3 территории.

Утверждена постановлением Главы Талдомского городского округа

от 28.12.2018г. № 2520

Муниципальная программы

«Архитектура и градостроительство Талдомского городского округа в 2019-2024 г.г.»

Паспорт муниципальной программы «Талдомского городского округа Московской области»

на срок 2019-2024 г.г.

| Координатор муниципальной программы |  |  |  | Заместитель Главы администрации Талдомского городского округа В.Ю. Барютин. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы |  |  |  | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Талдомского городского округа Московской области. |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы |  |  |  | Устойчивое градостроительное развитие Талдомского городского округа, формирование рациональных систем расселения, социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктур, создание безопасной, экологически чистой, благоприятной среды жизнедеятельности, повышение уровня архитектурно-художественной выразительности застройки городов и других поселений. |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм при наличии |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: |  |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  | Всего | 2019 год | 2020 год |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета Московской области |  | 4248 | 1748 |  | 1748 | 1748 | 1748 | 1748 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 1700 | 1300 |  | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе по годам: | 21188 | 5948 | 3048 |  | 3048 | 3048 | 3048 | 3048 |

Приложение №1 к

муниципальной

программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Муниципальная программа

«Архитектура и градостроительство Талдомского городского округа в 2019-2024 г.г.»

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г | 2024 г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Количество утвержденного генерального плана Талдомского городского округа |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Количество проведенных публичных слушаний по проектам генеральных планов городского округа, в том числе: |  | шт |  | 178 | - | i |  |  | - |  |
| 1.3 | Количество утвержденных правил землепользования и застройки Талдомского городского округа. |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Количество проведенных публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки городского округа, в том числе: |  |  |  | 178 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество территорий, на которых приведены в порядок средства размещения информации, в том числе: главных улиц, привокзальных площадей и других территорий. | приоритетный | шт. |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 3 | Количество разработанных архитектурно - планировочных концепции (и рабочей документации) благоустройства общественных пространств |  | шт. |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

Приложение № 2 к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Архитектура и градостроительство Талдомского городского округа в 2019-2024 г.г.»

| № п/п |  |  |  |  | Мероприятие подпрограммы |  | Сроки исполн ения мероп риятия |  |  | Источники финансирова ния |  |  | Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации и программы (тыс. руб.) |  | Всего, (тыс.руб. ) |  |  |  |  |  |  |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы i |  |  | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год реализации |  |  | 2020 год реапизаци |  |  |  | 2021 год реализации |  | 2022 год реализации |  | 2023 год реализации |  | 2024 год реализации |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  |
| 1 |  |  |  |  | Основное мероприятие 1 «Разработка и утверждение документов градостроительного проектирования Талдомского городского округа» |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | т |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | Заместитель Главы администрации Талдомского городского округа В.Ю. Барютин. |  |  | Наличие утвержденного генерального плана Талдомского городского округа. Наличие утвержденных правил землепользования и застройки Талдомского городского округа Московской области. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федеральное о бюджета |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ' |  |  |  | ‘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 . |  |  |  |  | «Проект внесения изменений в генеральный план Талдомского городского округа» |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | Заместитель Главы администрации Талдомского городского округа В.Ю. Барютин. |  |  | Наличие утвержденного генерального плана Талдомского городского округа |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | ' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  | «Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Талдомского городского округа» |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | Заместитель Г лавы администрации Талдомского городского округа В.Ю. Барютин. |  |  | Наличие утвержденного правил землепользования и застройки Талдомского городского округа. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | “ |  |  |  | “ |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | ¦ ! 1 |
| 2 |  |  |  |  | Основное мероприятие 2 «повышение уровня архитектурно-художественной выразительности застройки, формирование нового облика населенных пунктов Талдомского городского округа |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 10700 |  |  | 4200 |  |  | 1300 |  |  |  | 1300 |  | 1300 |  | 1300 |  | 1300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | 2500 |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  |  | 8200 |  |  | 1700 |  |  | 1300 |  |  |  | 1300 |  | 1300 |  | 1300 |  | 1300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  | Расходы на разработку |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 1900 |  |  | 900 |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  | Наличие концепции |
|  |  |  |  |  | концепций пешеходных улиц и общественных пространств. |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пешеходной улицы и общественных пространств. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федеральной о бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  |  | 1400 |  |  | 400 |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. 1 |  |  |  |  | Расходы на разработку концепций пешеходных улиц и общественных пространств в р.п. Вербилки |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие концепции пешеходной улицы и общественных пространств. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. 2 |  |  |  |  | Расходы на разработку концепций пешеходных улиц и общественных пространств в р.п. Запрудня. |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие концепции пешеходной улицы и общественных пространств. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федеральное о бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  | Расходы на разработку |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 8800 |  |  | 3300 |  |  | 1100 |  |  |  | 1100 |  | 1100 |  | 1100 |  | 1100 |  |  |  |  |  | Наличие проекта создания пешеходной улицы и общественных пространств. |
|  |  |  |  | проектной документации пешеходных улиц и общественных пространств Талдомского городского округа. |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  |  | 6800 |  |  | 1300 |  |  | 1100 |  |  |  | 1100 |  | 1100 |  | 1100 |  | 1100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. I |  |  | Расходы на разработку проектной документации пешеходных улиц и общественных пространств Талдомского городского округа, р.п. Вербилки) |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие проекта создания пешеходной улицы и общественных пространств. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. 2 |  |  | Расходы на разработку проектной документации пешеходных улиц и общественных пространств Талдомского городского округа.(р.п. Запрудня) |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 1300 |  |  | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие проекта создания пешеходной улицы и общественных пространств. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  |  | 1300 |  |  | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Основное мероприятие 3 |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 10488 |  |  | 1748 |  |  | 1748 |  |  |  | 1748 |  | 1748 |  | 1748 |  | 1748 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Финансовое обеспечение выполнение отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области». |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | 10488 |  |  | 1748 |  |  | 1748 |  |  |  | 1748 |  |  | 1748 |  | 1748 |  | 1748 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Осуществление государственных полномочий в соответствии с законом Московской области № 107/2014-03 «0 наделении органов местного самоуправления муниципальных образований московской области отдельными государственными полномочиями Московской области. |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 10488 |  |  | 1748 |  |  | 1748 |  |  |  | 1748 |  |  | 1748 |  | 1748 |  | 1748 |  |  |  |  |  | : |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | 10488 |  |  | 1748 |  |  | 1748 |  |  |  | 1748 |  |  | 1748 |  | 1748 |  | 1748 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами. |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 9312 |  |  | 1552 |  |  | 1552 |  |  |  | 1552 |  |  | 1552 |  | 1552 |  | 1552 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | 9312 |  |  | 1552 |  |  | 1552 |  |  |  | 1552 |  |  | 1552 |  | 1552 |  | 1552 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  |  | Закупка товаров, работ и |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 1176 |  |  | 196 |  |  | 196 |  |  |  | 196 |  |  | 196 |  | 196 |  | 196 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | услуг для государственных (муниципальных) нужд. |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | 1176 |  |  | 196 |  |  | 196 |  |  |  | 196 |  | 196 |  | 196 |  | 196 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федеральное о бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 21188 |  |  | 5948 |  |  | 3048 |  |  |  | 3048 |  | 3048 |  | 3048 |  | 3048 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  | 4248 1 |  |  | 1748 ! |  |  |  | 1748 1 |  | 1748 i |  | 1748 |  | 1748 I |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского , округа |  |  |  |  |  |  |  | 1700 |  |  | 1300 I о::р) |  |  |  | 1300 1 |  | 1300 1 |  | 1300 1 |  | 1300 1 |  |  | » \ |  | 1 I ! |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3 к муниципальной программе

Форма представления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы

| Наименование мероприятия подпрограммы* | Источник финансирования** | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия *** | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам**** | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия ***** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 2 «повышение уровня архитектурно-художественной выразительности застройки, формирование нового облика населенных пунктов Талдомского городского округа | Средства бюджета Талдомского городского округа | расчет произведен по коммерческим предложениям. ! | 8200 тыс. руб. - г. - 1700 - г. - 1300 - г. - 1300 - г.-1300 - г. - 1300 - г.-1300 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | ' | 2500 тыс. руб. - г.- 2500 - г. - - - г.-- - г. - - - г. - - - г. - - |  |
| Основное мероприятие 3 «Финансовое обеспечение выполнение отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области». | Средства бюджета Талдомского городского округа | расчет произведен по коммерческим предложениям. | - тыс. руб. - г.-- - г. - - - г.-- - г. - - - г. - - - г. - - |  |
|  | Средства бюджета |  | 10488 тыс. руб. |  |
|  | Московской области |  | 2019г. – 1748 2020г. – 1748 2021г. – 1748 2022г. – 1748 2023г. – 1748 2024г. -1748 |  |

*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы;

** - бюджет Московской области, федеральный бюджет, внебюджетные источники, бюджеты муниципальных образований; для средств, привлекаемых из федерального бюджета, указывается, в рамках участия в какой федеральной программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников - указываются реквизиты соглашений и договоров, предоставляются гарантийные письма; для средств из бюджетов муниципальных образований предоставляются гарантийные письма.

***- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описание расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы с приложением прайс- листов, коммерческих предложений, реализованных государственных контрактов и т.п.)

****_ указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы.

*****_ заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов)