ГЛАВА

Талдомского городского округа Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.12.2022 № 2095

О внесении изменений в муниципальную

программу Талдомского городского округа

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда» на 2020-2024гг.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Талдомского городского округа, зарегистрированного в Управлении Министерства юстиции РФ по Московской области от 24.12.2018г. №RU 503650002018001, на основании Постановления главы Талдомского городского округа Московской области от 06.12.2022 №1972 «О перераспределении денежных средств»,

постановляю:

- Внести в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020-2024гг, утвержденную постановлением главы Талдомского городского округа Московской области от  01.11.2019 года №2303 «Об утверждении муниципальной программы Талдомского городского округа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (с изменениями от 30.12.2020 №1965, от 22.01.2021 №70, от 18.05.2021 №686, от 06.08.2021 №1275, от 20.09.2021 №1610, от 10.11.2021 №1903, от 28.12.2021 №2274, от 31.01.2022 №115, от 07.06.2022 №802, от 26.09.2022 №1545, от 25.11.2022 №1896), следующие изменения:

  - Паспорт муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020-2024гг изложить в следующей редакции, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

  - Перечень мероприятий подпрограмм к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» изложить в следующей редакции, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

- Отделу информационного обеспечения опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Талдомского городского округа Московской области.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя главы администрации Талдомского городского округа Московской области Барютина В.Ю.

Глава Талдомского городского округа

Московской области                                                                            Ю.В.Крупенин

- Приложение №1

- к постановлению главы

- Талдомского городского округа

- Московской области

- От 26.12.2022 № 2095

- ПАСПОРТ

- муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020-2024гг

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Талдомского городского округа Московской области Барютин В.Ю. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Отдел строительства администрации Талдомского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. Задачи программы: Качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Московской области; переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»» |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета Московской области | 472955,43 | 0 | 9558,25 | 176968,42 | 172058,30 | 114370,45 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Талдомского городского округа Московской области | 62349,84 | 6942,11 | 5586,18 | 4420,25 | 26265,63 | 19135,67 |
| Средства Фонда | 85618,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85618,80 |
| Всего, в том числе по годам: | 620924,06 | 6942,11 | 15144,43 | 181388,67 | 198323,93 | 219124,92 |

- Приложение №2

- к постановлению главы

- Талдомского городского округа

- Московской области

- От 26.12.2022 № 2095

- Приложение №4 к мун.прогр.

- «Переселение граждан из

- аварийного жилищного фонда»

- Перечень мероприятий подпрограммы 1

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

| № п/п | Мероприятие Подпрограммы 1 | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс.руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы 1 | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Реализация мероприятий по предоставлению субсидии гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на приобретение (строительство) жилых помещений | 2020-2024 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства администрации Талдомского городского округа Московской области | Основное мероприятие 01. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением субсидии гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда | 2020-2024 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства администрации Талдомского городского округа Московской области | Основное мероприятие 01. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.02. Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства администрации Талдомского городского округа Московской области | Основное мероприятие 01. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие F3. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 2020-2024 | Итого: | 217239,54 | 3114,62 | 0 | 0 | 0 | 214124,92 | Отдел строительства администрации Талдомского городского округа Московской области | Количество переселённых жителей из аварийного жилищного фонда, тыс. человек |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 114370,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114370,45 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 17250,29 | 3114,62 | 0 | 0 | 0 | 14135,67 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 85618,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85618,80 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие F3.01 Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по I этапу | 2020-2024 | Итого: | 3114,62 | 3114,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства администрации Талдомского городского округа Московской области | Количество переселённых жителей из аварийного жилищного фонда, тыс. человек |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 3114,62 | 3114,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2 | Мероприятие F3.02 Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по II этапу | 2020-2024 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства администрации Талдомского городского округа Московской области | Количество переселённых жителей из аварийного жилищного фонда тыс. человек |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.3 | Мероприятие F3.03 Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по III этапу | 2020-2024 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства администрации Талдомского городского округа Московской области | Количество переселённых жителей из аварийного жилищного фонда тыс. человек |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.4 | Мероприятие F3.04 Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по IV этапу | 2020-2024 | Итого: | 177485,98 | 0 | 0 | 177485,98 | 0 | 0 | Отдел строительства администрации Талдомского городского округа Московской области | Количество переселённых жителей из аварийного жилищного фонда тыс. человек |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 173622,68 | 0 | 0 | 173622,68 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 3863,30 | 0 | 0 | 3863,30 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.5 | Мероприятие F3.05 Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по V этапу | 2020-2024 | Итого: | 214124,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214124,92 | Отдел строительства администрации Талдомского городского округа Московской области | Количество переселённых жителей из аварийного жилищного фонда тыс. человек |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 114370,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114370,45 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 14135,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14135,67 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 85618,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85618,80 |  |  |
| 2.6 | Мероприятие F3.06 Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по VI этапу | 2020-2024 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства администрации Талдомского городского округа Московской области | Количество переселённых жителей из аварийного жилищного фонда тыс. человек |
|  | ИТОГО по Подпрограмме 1 | 2020-2024 | Итого: | 394725,52 | 3114,62 | 0 | 177485,98 | 0 | 214124,92 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 299695,97 | 0 | 0 | 173622,68 | 0 | 114370,45 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 21113,59 | 3114,62 | 0 | 3863,30 | 0 | 14135,67 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 85618,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85618,80 |  |  |

- Перечень мероприятий Подпрограммы 3

- «Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы « Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»

| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс.руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы 3 | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01 «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке | 2020-2021 | Итого: | 14288,22 | 0 | 4278,66 | 9,56 | 5000,00 | 5000,00 | Талдомский городской округ Московской области | Количество переселённых жителей из аварийного жилищного фонда, тыс. человек |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 14288,22 | 0 | 4278,66 | 9,56 | 5000,00 | 5000,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 | 2020-2021 | Итого: | 14288,22 |  | 4278,66 | 9,56 | 5000,00 | 5000,00 | Талдомский городской округ Московской области | Количество переселённых жителей из аварийного жилищного фонда, тыс. человек |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 14288,22 | 0 | 4278,66 | 9,56 | 5000,00 | 5000,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие F3. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 2020-2021 | Итого: | 10701,58 | 3827,49 | 5801,65 | 1072,44 | 0 | 0 | Талдомский городской округ Московской области | Количество переселённых жителей из аварийного жилищного фонда, тыс. человек |
| 2.1 | Мероприятие F3.01. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 | 2020-2021 | Итого: | 10701,58 | 3827,49 | 5801,65 | 1072,44 | 0 | 0 | Талдомский городской округ Московской области | Количество переселённых жителей из аварийного жилищного фонда – 0,018 тыс. человек |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 5982,74 | 0 | 5147,41 | 835,33 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 4718,84 | 3827,49 | 654,24 | 237,11 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого по Подпрограмме 3 | 2020-2021 | Итого: | 24989,80 | 3827,49 | 10080,31 | 1082,00 | 5000,0 | 5000,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 5982,74 | 0 | 5147,41 | 835,33 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 19007,06 | 3827,49 | 4932,90 | 246,67 | 5000,0 | 5000,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |